安顺校区管理办公室小额物资、

零星工程和小型服务采购管理规定

（试运行）

为规范小额物资、零星工程和小型服务（以下简称为零星项目）的立项、采购、管理工作，特制定本规定。

一、零星项目界定

校园零星项目指以下三种类型：

小额物资，指总金额在800元（含）以上，5万元以下各类单个物品或批量物品；

零星工程，指总金额在800元（含）以上，5万元以下日常维修维护、改建装饰、清洗翻新，以及突发抢修等工程；

小型服务，指总金额在800元（含）以上，5万元以下向社会购买的各类服务项目等。

二、零星项目的采购程序

1.成立项目采购、招标小组

根据项目需求成立采购、招标小组，人数3-5人，由校区有关单位人员组成，根据项目需要临时决定人选。

2.零星项目的采购和招标

2.1申购科室根据月度预算安排，提出采购、招标项目申请，填写预算单，校区办办公会批准后按程序实施采购。

2.2预算金额1万元以下的小型工程及维修项目，实行部门自行采购，自主确定施工方，一管到底，阶段性书面汇总报校区办综合科备案。

2.3预算金额1万元（含）以上，5万元以下的小型工程及维修项目，由校区办组织有关人员编写招标文件，采用招标方式，确定施工队伍，由牵头部门负责管理。

2.4预算金额5万元（含）以上的项目，按学校相关要求办理。

3.零星项目中标单位的选定

采购小组一般采用邀请招标、竞争性谈判和询价采购等方式确定中标单位。

选定中标单位的主要评价标准为：资质信誉、产品质量保证、技术服务能力、工程管理能力、及时应变能力、相关经历，与学校协调能力、合同履约程度、质量价格性价比和后续维护服务能力等方面。采购小组采取会议评议、打分、无记名投票等方式集体决策。

中标单位选定后，申购科室填写“项目申购报告单”，报校区办办公会审批。同意后，与中标单位商谈，视情况拟定采购合同或直接采购。

所有采购过程均应有3人以上参与，并形成过程性档案材料。

三、零星项目的采购管理

在项目履行合同、施工过程中，申购科室、采购小组负责重点抓好以下环节：

1.了解中标单位的基本信息、联系方式、管理架构和工作模式等；

2.对于小额物资采购，采购小组应认真做好前期对供应商和产品情况的评估调查工作，购买时验明物资功能、性能、品牌、规格、数量、价格、质量等级、交货期限等事项，确认安装调试、售后服务和维保措施等，加强合同管理，严格按合同条款进行检查，不符合要求作退货处理。

3.对于零星工程采购，采购小组应确定专人负责检查监督施工现场、内容、进度、质量、材料零件、工艺手段、安全状况、施工时间、对校园其他事务的影响等，及时纠正问题和反馈信息。

4.应严格管理时间节点、工程进度和质量，不定期召开协调会，强化过程管理。

5.施工过程中，施工方案发生变化但费用没有超出预算时，实行签证单制度并留存。施工方案发生变化且费用超出预算时，新增部分必须对签证单履行审批程序，落实资金。

6.对于小型服务采购，应根据服务内容、范围、质量、期限、承诺措施等方面加强合同管理，确保服务采购达到要求。

四、零星项目的验收管理

1.小额物资采购完成后，应及时办理入库手续，出库时办理出库手续，并将入库单列入报销凭证。

2.零星项目完成后，应由校区办项目监督验收组进行验收，对项目完成情况进行写实性描述（量、质）并作出结论，填写验收报告单，验收报告单列入报销凭证。

五、零星项目的费用结算

1.申购科室及时办理费用报销，报销时严格按财务相关规定执行。

2.费用超出原合同时，申购科室须提交新增部分立项审批材料方可结算。

3.项目费用支出不得超出预算，特殊情况由采购小组提交情况说明和解决方案，走报批手续。

六、其他

1.对于校园突发事件需紧急处置的，由相关科室报请校区办领导批准，直接选择有关施工单位处理。处理之后，尽快补齐相关手续。

2.项目全部完成且资金结清之后，采购小组牵头做好各项资料整理归档工作，所有派工单、签证单、整改单、会议记录、施工建议和其他工作凭证等应完整保留，综合科和申请部门各备一份，以备审计和检查。

3.日常办公用品，除政府采购目录内的项目外，由综合科申请，报批后采购。

4.本规定自发布之日起实施。

2016年12月7日

附件：

1.校区办项目经费预算审批单

2.项目申购报告单

3.零星工程派工单

4.项目增减签证单

5.项目验收报告单（维修工程、小型服务）

6.项目验收报告单（设备采购）

| 附件1： |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 潍坊学院安顺校区管理办公室项目经费预算审批单 |
| 年 月 日 |  |  | 编号： |
| 序 号 | 开支项目（摘要，数量×单价） | 金 额 |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |
| 3 |  |  |
| 4 |  |  |
| 5 |  |  |
| 6 |  |  |
| 7 |  |  |
| 8 |  |  |
| 9 |  |  |
| 10 |  |  |
| 申购科室 |  | 经办人 |  | 合计 |  |
| 申购科室意见 |  |
| 安顺校区管理办公室 副主任意见 |  |
| 安顺校区管理办公室 主任意见 |  |
| 备 注 |  |
| 附件2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 安顺校区项目申购报告单 |  |  |  |  |
| 年 月 日 |  | 编号： |  |  |  |  |  |
| 项目内容 |  |  |  |  |  |
| 中标单位 |  | 中标 金额 |  |  |  |  |  |
| 中标方式 |  | 采购 方式 |  |  |  |  |  |
| 申购科室 |  | 经办人 |  |  |  |  |  |
| 申购科室意见 |  |  |  |  |  |
| 安顺校区管理办 公室副主任意见 |  |  |  |  |  |
| 安顺校区管理 办公室主任意见 |  |  |  |  |  |
| 备 注 |  |  |  |  |  |
| 附件： |  |  |  |
| 零星工程派工单 |
|  |  |  | 年 月 日 |  |  |
| 项目名称 |  |  |
| 施工单位 |  | 预算资金 |  |
| 开工时间 |  | 完工时间 |  |
| 责任科室 |  | 责任人 |  |
| 工程内容 |  |
| 责任科室意见 |  |
| 安顺校区管理办 公室领导意见 |  |
| 施工单位（代理 人）签字 |  |  |  |  |  |
| 备注 | 11.施工单位须按规定时间保质保量完成施工项目。 |
|  | 22.施工单位必须确保施工安全，施工期间出现任何安全事故由施工单位承担全部 责任。 |
|  | 33.责任科室负责协调处理施工期间对校区正常工作有影响的各项事宜。 |
| 附件4： |  |  |  |
| 安顺校区管理办公室工程增减签证单 |
| 工程名称 |  | 年 月 日 |
| 序 号 | 签证内容或计算公式 | 单位 | 数量 |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| 6 |  |  |  |
| 7 |  |  |  |
| 8 |  |  |  |
| 9 |  |  |  |
| 施工单位意见 | 经办人签字： 盖章： |
| 责任科室意见 | 经办人签字： |
| 审批签字 |  | 盖章： |  |
| 备 注 |  |  |  |

| 附件5： |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 潍坊学院安顺校区管理办公室项目验收报告单 |
| （维修工程、小型服务） |
| 项 目 名 称 |  | 项 目 金 额 |  |
| 开 工 时 间 |  | 完 工 时 间 |  |
| 施工（服务）单位 |  |
| 项目内容 |  |
| 施工（服务） 单位意见 | 年 月 日 |
| 验收小组意见 | 年 月 日 |
| 备 注 | 验收小组要写实性记录工程量，对工程质量做出定性结论。 |
| 附件6： |  |  |  |  |  |
| 潍坊学院安顺校区管理办公室项目验收报告单（设备采购） |
| 使用单位: | 编号： |
| 项目名称 |  | 时间日期 |  |
| 施工单位（人） |  | 联系电话 |  |
| 总 价 |  | 数 量 |  |
| 存放地点 |  | 经办人 |  |
| 主要附件 | 名 称 | 数量 | 名 称 | 数量 |
| 验收记录 |  |
| 验收人员 | 年 月 日 |
| 科室负责人签字 | 年 月 日 |
| 安顺校区管理办公室 副主任签字 | 年 月 日 |
| 安顺校区管理办公室 主任签字 | 年 月 日 |
| 备 注 |  |  |  |  |  |